주   간   회   의   록

| 팀 명 | Sky Rescuers | 차수 | 3차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일 시 | 2023년 4월 9일 일요일 20시 00분 |  |  |
| 장 소 | 창업보육센터 C동 102호 |  |  |
| 참석자 | 이재성, 이선호, 이지훈, 정승진, 한규영 |  |  |
| 불참자 |  |  |  |
| 주요안건 | 코드리뷰, 개발 환경 설정 |  |  |
| 회의내용 | - 지난주 진행상황 - 직선 도로의 상황을 가정하여 테스트 장소 StopPoint 데이터 만들기 - 정상 GPS 더미데이터 & 통신 오류상황시 GPS 더미데이터 제작 - 라즈베리파이(드론에 장착된)에서 pixhawk로 명령 주는 알고리즘 작성 - 라즈베리 파이 기본 설정(os설치, 시리얼 포트 등) - 메인 소스코드 작성 - 디렉토리 구조 설계 - 드론 형상 제작(with CATIA) - 이번주 진행상황 (진행상황을 나타내는 사진 등 첨부) - 드론 랜딩기어 형상 보완 - 파이썬 임베딩 코드 작성 - 드론 텔레메트리, 차량 텔레메트로 통신 연결 - 드론 라즈베리파이에서 pixhawk로 명령보내는 함수 작성 - 지난주 피드백 - 생성된 데이터를 활용해 차량의 위치를 큰 오차 없이 추정하는 코드를 작성해 볼 것 - 라즈베리파이와 Pixhawk간 데이터 전달을 터미널을 통해 확인 할것 - 소방차에서 드론으로 보내는 데이터 통신을 보사하는 코드 작성해 볼것 - 소방차와의 일정 상대벡터 유지를위한 드론의 Waypoint를 작성하는 알고리즘 코드 작성 - 문제점 - 드론과 pixhawk를 연결하여 커맨드를 보내는 과정에 언어 설정에 문제가 프로그램은 시작은 확인 되지만 진행상황을 확인 할 수 없음 - 윈도우에서 통신테스트를 성공하였지만 같은 코드를 리눅스에서 실행시 전송 코드는 작동하였지만 송신 코드가 제대로 작동하지 않음 - 파이썬 코드를 C++코드에 임베딩 테스트를 성공하였지만 실제 작동되는 코드에서는 의존관계의 문제로 컴파일이 안됨 - dronekit을 개발한 python 버전은 2.7인데 라즈베리파이에 기본으로 설정되어 있는 python은 3.9버전이어 컴파일이 되지 않음 - 도면이 없어 실측을 통해 모델링을 해야해 정확성의 문제가 있음 - 리눅스 컴퓨터에 파이썬을 설치하는 과정에서 환경변수 문제로 파이썬 실행에 문제가 생김 - 픽스호크와 라즈베리 사이 시리얼 통신이 불안정함(link timeout) - 파이썬에서 사용한 전역변수를 C++에 임베딩하면 사용할 수 없음 - 해결방안 - 모든 프로그램에서의 로그와 프린트 되는 값을 영어로 수정 필요 - 송신 코드 문제를 확인하기 위해 디버깅이 필요하고 다른 환경에서도 실행해 보아 기기 이상도 확이이 필요함 - 실제 코드에서 임베딩 하기 위해 makefile을 수정하여 컴파일 순서를 병경해야함 - 라즈베리파이에 python2.7 추가로 설치해야함 - 측정을 여러번하여 평균 데이터 값을 이용함 - 리눅스 포맷 필요 - 픽스호크의 로그파일 분석 필요 - 전역변수를 사용하기위해서는 파이썬 코드를 class로 작성 필요 - 팀원 별 실천사항(각 팀원에 부여된 역할을 명확히 명시할 것) 이재성 - 파이썬 코드 임베딩, 라즈베리파이 환경 설정 이선호 - 드론 입력 포맷 작성, 픽스호크 명령 함수 작성 이지훈 - jmavsim 시뮬레이션 구현 (진행중) 정승진 - 텔레메트리 통신 구현(진행중) 한규영 - 드론 랜딩기어 모델링 수정 파이썬 함수를 C++에서 사용 할 수 있도록 임베딩하는 함수를 작성함 라즈베리 파이 환경에서 임베딩 테스트 라즈베리에서 픽스호크 명령 함수 작성 드론 명령 포맷 작성 send receive 윈도우 환경에서 telemetry 통신 테스트 앞서 작성한 포맷에 맞는 데이터 송수신 드론 랜딩기어를 가지고 있는 프레임에 맞게 모델링 - 다음 모임 시간/장소: 2023년 4월 13일 목 |  |  |